## Slide 1: Scrum과 User Story (과제)

## Slide 2: Product Backlog
The Product Backlog consists of work to be done ordered by business value
Anyone can put anything on the backlog
Product Owner is the final authority on ordering
the backlog.
The backlog consists of Product Backlog Items
(PBIs)
The majority of Scrum teams use User Stories as
PBIs.

## Slide 3: User Story의 배경
원래는 XP에서 사용자 요구 사항 정의를 위한 Practice 이다
지금 Scrum에서도 가장 유용하게 사용되어 지고 있다.
UML의 use case와 비슷한 개념이다. 하지만 기술하는 방법이 다르다.

## Slide 4: User Story의 특징
고객이 원하는 내용을 고객의 언어로 작성
시스템이 해야 할 일을 명시하지만, 기존 요구사항인 유스 케이스 명세서 같이 세밀하지 않다
고객에게 가치가 있는 내용이 있어야 함
유저 스토리를 보고 서로 비교해서 난이도 또는 중요도 걸리는 시간 등을 종합해서 점수를 배길 정도 상세해야 한다
유저 스토리 중에서 하나가 선택되어 Sprint Backlog가 된다.

## Slide 5: User Story 적용
A User Story is a story, told by the user, specifying how the
system is supposed to work, written on a card, and of a
complexity permitting estimation of how long it will take to
implement.
The User Story promises as much subsequent
conversation as necessary to fill in the details of what is
wanted.
The cards themselves are used as tokens in the planning
process after assessment of business value and [possibly]
risk.
The customer prioritizes the stories and schedules them
for implementation. -- RonJeffries

## Slide 6: User Story 특징
Immediately actionable
Negotiable
Valuable
Estimable
Sized to fit
Testable

## Slide 7: User Story format
As a <role> I would like to be able to <action> to
achieve <business value>
5W1H
who where when what why How

## Slide 8: User story 작성 도구
Paper (Index Card 또는 Post-it)
Excel file
Scrum 도구

## Slide 9: Break Epics into Stories
예제) As a frequent flyer, I want to book flights customized to my preferences, so I save time
우수고객으로, 나는 고객 우대 프로그램으로 내게 편함을 제공하는 항공편을 예약하고 싶다. 그래서 나는 시간을 절약하고자 한다.
 This is Epic (서사시)
정제되지 못한 user story
구체적이지 못한 user story

## Slide 10: 정제된 User Story
As a frequent flyer, I want to book a trip using miles so that I can save money
As a frequent flyer, I want to easily book a trip I take often So that I can save time
As a premium frequent flyer, I want to request an upgrade So I can be more
comfortable

## Slide 11: Sprint Backlog
Product Backlog 중 하나를 선택하여 Sprint Backlog로 선택한다. (기준은?)
선택된 하나의 User Story는 여러 개의 태스크로 나뉜다.
각 태스크는 개발 시 어느 정도의 시간이 걸릴지 큰 오차 없이 측정할 수 있을 정도의 설명
The story may have been decomposed into 10 tasks but if all ten are completed then the team can show that the feature it described is now present in the system

## Slide 12: Spring Backlog Planning meeting
A sprint planning meeting is held at the start of each sprint. The meeting lasts a full
During the ﬁrst half of the meeting, the product owner describes the highest priority features that are remaining on the product backlog; the team will ask questions about these items to make sure they understand them
During the second half of the meeting, the team works alone to decide what items will be worked on during the sprint
• The team and the product owner deﬁne a sprint goal, a short description of what the team plans to achieve•

## Slide 13: Sprint Backlog Planning Meeting
선택된 하나의 User Story를 여러 개의 Task로 나눈다.
각 태스크에 대한 내용을 잘 정리한다.
(고객 위주 vs. 개발자 위주)
각 태스크에 대한 개발 시간 추정
(근거는? )
팀원의 능력, 지원 환경 등등을 고려하여

## Slide 14: 예제) 은행 시스템
User Story #1
고객(사용자)은 계좌 조회를 하기 위하여 로그인을 하고자 한다.

## Slide 15: Tasks
1 사용자는 공인인증서를 클릭하거나 아이디/비밀번호를 입력하여 로그인 한다.
2 사용자의 아이디와 비밀번호 시스템의 고객 데이터베이스 테이블에 저장되어져 있다.
고객의 아이디와 비밀번호가 DB 테이블에 저장되어 있다면 로그인을 허용한다.
단, 비밀번호 입력 오류 횟수가 3회를 넘지 않으면 로그인을 허용한다.
고객의 비밀번호 입력횟수가 3회 이상이 되면 비밀번호 분실신고 화면으로 전환된다.

## Slide 16
4 비밀번호를 잘못 입력했을 경우 비밀번호 입력 오류 횟수를 증가한다.
5 사용자의 아이디가 잘못 입력된 경우에는 계속 시도할 수 있도록 허용한다.
사용자가 아이디 검색을 원하면 자신의 이름과 계좌번호 그리고 이메일 정보를 입력한 후에 시스템에 저장된 아이디이면 이메일로 그 아이디를 전송한다.
6 사용자가 비밀번호를 알고자 한다면 핸드폰을 이용한 본인 인증 절차를 거친 후에 아이디와 이메일을 입력하면 시스템에 저장된 것과 일치한다면 이메일로 새로운 비밀번호를 보낸다.

## Slide 17
7 핸드폰 본인 인증을 위해서 통신사 또는 이를 지원하는 회사 시스템과 연동한다.
8 공인증인서로 로그인한 경우 공인인증서를 저장하고 있는 매체(HDD, USB)등과 연동이 되어야 한다.
단 이 때는 비밀번호 확인을 하지 않는다.
9 사용자의 아이디/비밀번호는 자사가 제공하는 방식으로 암호화한다.

## Slide 18: Top 12 Failure Modes for Scrum
No stable teams or people not assigned 100% to one team
Poor user stories, no clear definition of READY (bad product owner)
Taking too much into a sprint and failing to deliver working
software
Daily meeting not replanting and removing impediments
Not fixing bugs found inside a sprint, particular integration bugs
Working on too many stories at once inside the sprint
Failure to have a plan for interruptions or emergencies
No clear definition of DONE
Not executing improvements identified in the retrospective
Overburdening team (bad management, no happiness metric)

## Slide 19: 제약 사향 기술적인 내용
위 내용을 근거로 지켜야 할 제약 사항 및
기술적인 내용을 각 Task에 추가해야 한다.
다른 문서 참조

## Slide 20: 프로젝트(과제)
관심있는 웹 또는 앱 사이트를 하나 선정한다.
관심 사이트의 메뉴를 보고 Product Backlog를 기술한다.
10개 이상의 User story를 작성한다. 이를 순서화 시킨다.
그 중에 각각 2개의 User story에 대하여 각각 task 및 제약 및 승인 조건 등을 기술한다.
제출일 : 11월 말 (추후 공지)

## Slide 21: 보고서 작성 및 평가 기준
관심있는 사이트를 선정하여 그 사이트의 주요 업무가 무엇인가를 기술함.
  사이트 메뉴 등 내용을 검토하여 Reverse Engineering 방식으로 Agile(scrum)을 적용함.
  프로젝트를 진행하면서 스크럼 수업 내용을 참조하여 최대한 자세히 기술함
  스크럼을 적용하여 앞에서 기술한 내용을 보고서로 작성함
  단순한 보고서가 아니라 여러 자료들을 참고하여 최대한 노력한 결과를 보여주길 바람.
2. 스크럼 개발 방식에 대한 내용을 정리함
3. 이렇게 작업한 후에 스크럼 개발 방식에 대한 경험을
기술하기 바람.